Załącznik Nr 3 
do Umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

opracowania pn.: „Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych”

| ETAP | PRODUKT | TERMIN WYKONANIA PRODUKTU | TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (PO UPŁYWIE KTÓREGO NASTĘPUJE JEGO ROZLICZENIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I | Wstępna metodyka analizy presji wraz z oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych oraz oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych; |  | 30.09.2019 r. |
|  | Projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej w podziale na wszystkie obszary dorzeczy |  |  |
| Etap II | Ostateczna metodyka analizy presji wraz z oceną ich wpływu/oddziaływania na stan wód powierzchniowych oraz oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych |  | 29.05.2020 r. |
|  | Podsumowanie wyników analizy presji wraz z oceną ich wpływu/oddziaływania na stan wód powierzchniowych oraz oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych |  |  |
|  | Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu/oddziaływania na stan wód oraz oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych; |  |  |
|  | Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej w podziale na wszystkie obszary dorzeczy |  |  |

…………………………………………….

(miejscowość i data)

.…………..………….…………………………………..….`

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)