Załącznik Nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

opracowania pn.: ,,Opracowanie bilansu zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego – PLC-7”

| ETAP | PRODUKT | TERMIN WYKONANIA PRODUKTU | TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (PO UPŁYWIE KTÓREGO NASTĘPUJE JEGO ROZLICZENIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I Etap I | Zestawienie kategorii danych i ich zakresu, wraz z propozycją źródeł i sposobu pozyskania |  | 31.10.2019 r. 31.10.2019 r. |
|  | Procedura realizacji pracy |  |  |
|  | Propozycja rozwiązań w zakresie sposobu gromadzenia, weryfikacji, rejestracji i przetwarzania danych |  |  |
|  | Zaktualizowany zestaw zlewni bilansowych i obliczeniowych |  |  |
|  | Formularze do gromadzenia danych o punktowych źródłach zanieczyszczeń |  |  |
|  | Raport roczny bilansu ładunków zanieczyszczeń PLC za rok 2018 |  |  |
|  | Korespondencja wraz z opiniami eksperckimi w wersji polskiej i angielskiej dokumentów grupy roboczej HELCOM PLC IG oraz produktów projektu PLC-6 |  |  |
|  | Formularze zweryfikowanych danych za lata 1995-2017 |  |  |
|  | Zaktualizowana metodyka bilansowania zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych oraz metod statystycznych służących do opracowywania bilansu ładunków zanieczyszczeń i rewizji celów MAI/CART |  |  |
|  | Projekt technicznej bazy danych wraz z jej aplikacją do gromadzenia danych PLC |  |  |
|  | Sprawozdanie etapowe zawierające opis prac zrealizowanych w etapie I |  |  |
| Etap II Etap II | Opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń – PLC-7 w Etapie II |  | 31.10.2020 r. 31.10.2020 r. |
|  | Baza danych o punktowych i rozproszonych źródłach zanieczyszczeń |  |  |
|  | Raport roczny bilansu ładunków zanieczyszczeń PLC za rok 2019; |  |  |
|  | Wypełniony formularz raportowy HELCOM PLC-7, zgodny z wymaganiami HELCOM |  |  |
|  | Analiza porównawcza na poziomie danych źródłowych z lat 1995-2017, wraz z interpretacją przyczynowo-skutkową zachodzących zmian |  |  |
|  | Sprawozdanie etapowe zawierające opis prac zrealizowanych w Etapie II |  |  |
|  | Synteza pracy |  |  |

…………………………………………….

(miejscowość i data)

.…………..………….…………………………………..….`

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)