ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SOPZ

Wykaz rzek wraz z terminami dostępności danych opracowywanych zamówieniu głównym

| Lp. | Nazwa rzeki | ID HYD R 10 | Data przekazania wersji roboczych modeli i raportów hydrologicznych | Data przekazania wersji roboczych raportów i modeli hydraulicznych | Data przekazania zaakceptowanych modeli i raportów hydrologicznych | Data przekazania zaakceptowanych raportów i modeli hydraulicznych | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóbr | 16118 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-11-06 | Zakres aMZPiMRP: 195-276 km. Na odc. 0-195 km są dane z I cyklu. |
| 2 | Bug | 2671474 | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 0-17,5 i 222,3-589,8 km. Na odc. 17,5-222,3 km są dane z I cyklu. |
| 3 | Bystrzyca Dusznicka | 12184 | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 0-29 km. |
| 4 | Gołdapa | 582412 | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 0-87,6 km. |
| 5 | Kwisa | 1664 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-11-06 | Zakres aMZPiMRP: 0-125 km. |
| 6 | Luciąża | 25453412 | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 0-49,7 km. |
| 7 | Łomnica | 16184 | Dostępne po podpisaniu umowy |  |  |  | Zakres aMZPiMRP: 0-16 km. |
| 8 | Moskawa | 18548 | Dostępne po podpisaniu umowy |  |  |  | Zakres aMZPiMRP: 0-29,8 km. |
| 9 | Odra | 1376 | Dostępne po podpisaniu umowy |  |  |  | Zakres aMZPiMRP: 530-725,8 km. Na odc. 44,5-89,5; 145,4-455,5 km są dane z I cyklu |
|  |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-19 | Zakres aMZPiMRP: 0-44,5 km. |
|  |  |  | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-11-06 | Zakres aMZPiMRP: 455,5-530 km. |
|  |  |  | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 89,5-145,4 km. |
| 10 | Płonia | 197434 | 2019-11-07 | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2020-01-03 | Zakres aMZPiMRP: 0-74,9 km. |
| 11 | Skrwa | 2756 | Dostępne po podpisaniu umowy |  |  |  | Zakres aMZPiMRP: 0-118,8 km. |
| 12 | Ścinawka | 1224 | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 0-26 km. |
| 13 | Węgorapa | 582312 | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 0-47,3 km. |
| 14 | Wieprza | 466 | Dostępne po podpisaniu umowy |  |  |  | Zakres aMZPiMRP: 0-12 km. Na odc. 12-81 km są dane z I cyklu. |
|  |  |  | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 81-137,9 km. |
| 15 | Wisła | 2592 | Dostępne po podpisaniu umowy |  |  |  | Zakres aMZPiMRP: km 13,0-238,5; 552,5-627,5; 627,5-657,5; 675,0-729,0; 729-819,5; 862,5-917,5. Na odc. 0-13 i 238,5-260 km są dane z I cyklu. |
|  |  |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Zakres aMZPiMRP: 918,0-988,0; 988,0-1023,0 km. |
|  |  |  | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 266,5-552,5; 657,5-675,0; 819,5-862,5 km. |
| 16 | Witka | 17424 | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 0-10,5 km. |
| 17 | Wrzosówka | 16288 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-11-06 | Zakres aMZPiMRP: 0-10,7 km. |
| 18 | Zgłowiączka | 278 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Zakres aMZPiMRP: 5,2-58,6 km. Na odc. 0-5,2 km są dane z I cyklu. |
| 19 | Chodelka | 2374 | Dostępne po podpisaniu umowy |  |  |  | Zakres aMZPiMRP: 0-48,7 km. |
| 20 | Ilanka | 178 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-10-16 | 2019-11-06 | Zakres aMZPiMRP: 0-25,0 km. |
| 21 | Osobłoga | 1176 | Dostępne po podpisaniu umowy |  |  |  | Zakres aMZPiMRP: 0-5,0 km. Na odc. 5-23 km są dane z I cyklu. |
| 22 | Mleczna | 21188 | 2019-10-14 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-12-06 | Zakres aMZPiMRP: 0-8,5 km. |
| 23 | Raciążnica | 26872 | Dostępne po podpisaniu umowy |  |  |  | Zakres aMZPiMRP: 0-11,3 km. |
| 24 | Czerwona Woda | 1744 | 2019-11-12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | Zakres aMZPiMRP: 0-8,0 km. |

Zakres aMZPiMRP – należy przez to rozumieć zakres zamówienia głównego.